Алтайское республиканское УФАС включило барнаульскую строительную компанию в РНП из-за срыва нацпроекта

ООО «ГазТеплоСнаб» не справилось с контрактом в г.    Горно-Алтайске
Решение было принято Алтайским республиканским УФАС по итогам рассмотрения обращения МУ «Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-Алтайска».
Общество по итогам закупки в 2021    году получило контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу:    Республика Алтай,    г.    Горно-Алтайск,    пер.    Спортивный,    12,    на сумму 259999000,00    руб.    Закупка осуществлялась в рамках НП «Демография».
В течение двух лет к данному контракту стороны заключили 15    дополнительных соглашений.    Сумма контракта увеличилась до 380315919,04    руб.    Срок исполнения контракта продлен до 29.02.2024г.    Согласно данным ЕИС,    общество исполнило контракт только на 71,59%.
Письменные пояснения организация в адрес УФАС по РА не представила.
По итогам рассмотрения обращения заказчика комиссия антимонопольного управления приняла решение о включении сведений об ООО «ГазТеплоСнаб»,    его учредителе и директоре в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,    исполнителей)    сроком на два года.

2024-04-15    09:38:00